|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\user\Desktop\KBÜ AMBLEM.jpg | **T.C.**  **KARABÜK ÜNİVERSİTESİ**  **HASSAS GÖREV FORMU** | | |
| **Hassas Görev Tanımı : Kurum / organizasyonların hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kurum imajını sarsacak, itibar kaybına sebep olacak iş ve işlemlere, bunun yanında hizmet ve faaliyetleri etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik bakımından olumsuz yönde etkileyecek görevlere hassas görev denir.** | | | |
| **Yapım İşleri Şube Müdürlüğü** | | | |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** | **Alınacak Önlemler** |
| 1-)Yapım Sözleşmesi İmzalandıktan sonra yer tesliminin yapılarak istenilen teknik personel taahhütnamelerini,iş programını ve all risk sigortasını yükleniciden istemek   |  | | --- | | 2-) İhalesi yapılmış olan yapım işlerinin ilgili mevzuat  hükümlerine göre kontrollüğünü yapmak  3-) Ödenek dilimlerine göre dikkate alınarak aylık yüklenici  hakkedişlerinin düzenlenmesi | | 4-) Sözleşme süresinde işin tamamlanabilmesi idare  tarafından gerekli önlenmelerin alınması ve geçici kabul  İşlemlerini yapmak | | 5-) Yapım süreci içerisinde imalat değişikliklerine onay  alınarak gerekli mukayeseli hesapları yapmak  6-) İşin bitiminde kesin hesap raporlarının hazırlanması  7-)Kesin kabul tarihlerini takip ederek gerekli işlemleri  Yapmak | | Mustafa ÇETİN  Selma G.ERTAŞ  Hatice EROĞLU  F. Gonca ER  Aykut ÇAVUŞOĞLU  Mustafa ÖZCAN  M. Kasım DİLER  İsmail KÖSE  Mehmet Akif AKSOY  Mehmet Fethi ERTENLİ | Kamu zararına sebebiyet verme riski | \*Yer teslimini,teknik personel taahhütnamelerini,all risk sigortasını ve iş programını mevzuatta belirtilen süreler içerisinde tamamlanması  \*Kontrol teşkilatı tarafından projeler,şartnameler tam olarak incelenerek kontrollük görevinin mevzuata uygun yapılması  \*İşin bitim tarihine dikkat edilerek süre aşılması durumunda gerekli işlemlerin yapılması  \*Kontrollerin iş yerinde sıkı denetim yaparak imalat hatalarının önüne geçilmesi  \*Mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi. |